海安市城南实验小学大媒看城南红色主题长廊项目

招  标  文  件

交易发起人：海安市城南实验小学

招标代理：南通海陵工程项目管理有限公司

日    期： 2022 年08月05日

# 目    录

第一章  交易响应人须知及交易响应人须知前附表

第二章  评标办法

第三章  合同条款及格式

第四章  工程建设标准

第五章  图纸、技术资料及附件

第六章  工程量清单

第七章  投标文件格式

# 第一章  交易响应人须知及交易响应人须知前附表

# 一、交易响应人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 海安市城南实验小学大媒看城南红色主题长廊项目 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 海安市城南实验小学校园内 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 详见工程量清单 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 10日历天 |
| 7 | 1.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 1.2 | 招标范围 | 海安市城南实验小学大媒看城南红色主题长廊项目，石膏板、铝方通吊顶、踢脚线，具体详见工程量清单。 |
| 9 | 16 | 工程报价方式 | 固定单价报价 |
| 10 | 12 | 投标有效期 | 为：60日历天(从投标截止之日算起) |
| 11 | 13.1 | 投标保证金 | 投标保证金人民币1400元。 投标保证金的形式：现金 |
| 12 | 14.1 | 踏勘现场 | 时间：请各交易响应人必须自行认真踏勘现场，充分考虑现场状况。 地点：城南小学校园内 |
| 13 | 18.2 | 招标控制价编制依据 | 1、公布的工程量清单等； 2、根据交易发起人要求本工程招标控制价在定额预算价的基础上作下浮，招标控制价为76844.76元，交易响应人的投标报价不得高于招标控制价。否则，其投标文件将按无效投标文件处理。 |
| 14 | 20.1 | 投标文件份数 | 正本1份，副本2份 |
| 15 | 21 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 收件人：南通海陵工程项目管理有限公司 截止时间：2022年08月11日15时00分 提交地点：海安市城南实验小学善思楼三楼会议室 |
| 16 | 24 | 开 标 | 开标时间：2022年08月11日15时00分 开标地点：海安市城南实验小学善思楼三楼会议室 |
| 17 | 36 | 履约担保金额 | 1、交易响应人提供的履约担保金额为合同价款的 2%，中标单位应在合同签订前以现金或转账的方式向发包人缴纳履约担保金，中标单位未按约定提供履约担保的，发包单位有权解除合同。 2、退还履约保证金时，必须同时提供：①完工验收报告；②相关工程变更责任追究执行到位证明。 ③无违反廉政规定证明。履约保证金不计付利息。 |

## 二、投 标 人 须 知

(一)总 则

1.工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第7项。

1.2.1下列项目属于中标人施工承包范围：工程量清单所包含的所有内容。

本工程不允许转包或违法分包。

1.3现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况：交易响应人自行勘踏现场确认，临时场地自备  。

(2)施工用水、电：由交易响应人自行接电、接水  。

(3)场内外道路：畅通   。

(4)其他：本工程的施工质量与验收、工期、工程款的支付以及材料、设备的供应等详见《建设工程施工合同》  。

1.4按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开招标、资格后审 招标方式，择优选定中标人。

2.交易响应人资格要求

2.1交易响应人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

- 资质条件：具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。

- 财务要求：良好,财产未被接管、未冻结、未破产 ；

（3）项目负责人业绩要求：  无  ；

（4）企业信誉要求：自2020年08月01日以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等六种违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；自2021年08月01日以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与交易发起人订立合同、拒不提供履约担保情形的； 2022年05月01日以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；

（5）项目负责人资格：具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，同时具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证）。

（6）其他要求： a.授权委托书。b.因新冠肺炎疫情影响，各地社保缴纳政策已发生变化，投标时不需提供社保缴纳查询情况，只须提供授权委托代理人、项目负责人的有效劳动合同，交易响应人承诺项目负责人和授权委托人为本单位正式员工，若提供与事实不符的承诺，按相关规定进行处理；项目负责人及授权委托人达到国家法定退休年龄或未达到国家法定退休年龄、但提前退休的，提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料和与交易响应人签订的有效劳务协议。c. 交易响应人未被“信用中国 ”网站列入失信被执行人,提供查询截图。d. 交易响应人承诺书。

2.2本工程不接受联合体投标。

2.3交易响应人不得存在下列情形之一：

（1）为交易发起人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

3.投标费用

交易响应人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，交易发起人对上述费用不负任何责任。

(二)招标文件

4.招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：交易响应人须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程建设标准

第五章：图纸、技术资料及附件

第六章：工程量清单

第七章：投标文件格式

4.2除上述内容外，交易发起人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对交易发起人和交易响应人起约束作用。

4.3交易响应人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件1日内向交易发起人提出。否则，由此引起的损失由交易响应人自己承担。交易响应人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若交易响应人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由交易响应人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

5.招标文件的澄清

5.1采用工程量清单方式招标的工程，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由交易发起人负责。

交易响应人在收到招标文件后，如就其清单的准确性和完整性有疑问需要交易发起人澄清，应于 1天内以书面形式向交易发起人提出，交易发起人以书面形式予以解答，公布给所有获得招标文件的交易响应人。

5.2交易响应人对交易发起人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，交易发起人概不负责。交易响应人由于对招标文件的任何推论和误解以及交易发起人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由交易响应人自负。

6.招标文件的修改

6.1投标截止时间 2 天前，交易发起人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2补充通知公布给各交易响应人、招标控制价编制单位。

6.3为使交易响应人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，交易发起人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

(三) 投标文件

7.交易响应人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应于  1  日内向交易发起人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

8. 投标文件应包括下列条内容：

（1）法定代表人身份证明书；

（2）授权委托书(如有授权)；授权委托代表人的身份证明（现场核验）

（3）投标函；

（4）已标价的工程量清单；

（5）计划投入的主要施工机械设备表；

（6）主要施工管理人员表；

（7）资格证明材料：  (1)企业法人营业执照，(2)企业资质证书，(3)项目负责人资格证书，(4) 企业安全生产许可证、项目负责人安全生产考核合格证书（B证），(5)授权委托代理人、项目负责人与交易响应人签订的有效劳动合同且交易响应人须承诺授权委托代理人和项目负责人为本单位正式员工，若提供与事实不符的承诺，按相关规定进行处理。（6）交易响应人未被“信用中国 ”网站列入失信被执行人”。（7）交易响应人承诺书。（资格后审时需提供上述材料复印件加盖红章）。

（8）交易响应人承诺书；

9.招标文件(第六章)提供的文件格式交易响应人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10.投标文件中《投标函》、《已标价的工程量清单》中的投标报价必须采用电脑直接打印格式（即为机打字体格式），不得手工填写投标报价，否则，按无效标处理。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖交易响应人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至交易响应人须知前附表第10项规定的时间内有效。

13.投标保证金

13.1投标保证金应在递交投标文件的同时单独提交给招标代理机构，投标保证金的金额、形式见前附表第11项。

13.2未中标的施工单位投标保证金开标结束后退还，但不计利息。

中标单位投标保证金在签订施工合同后退还，但不计利息。

13.3交易响应人在投标有效期内撤回投标文件，交易发起人必须将该交易响应人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，交易发起人将取消其中标资格，投标保证金不予退还：

（一）放弃中标项目的；

（二）拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

（三）不与交易发起人签订合同的，或者在签订合同时向交易发起人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

14.踏勘现场

14.1交易响应人将按本须知前附表第12项所述时间，对工程现场及周围环境进行踏勘，以便交易响应人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。交易响应人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2交易发起人向交易响应人提供的有关现场的数据和资料，是交易发起人现有的能被交易响应人利用的资料，交易发起人对交易响应人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3经交易发起人允许，交易响应人可为踏勘目的进入交易发起人的项目现场，但交易响应人不得因此使交易发起人承担有关的责任和蒙受损失，交易响应人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4交易响应人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

(四) 投标报价

15.招标文件后附的工程量清单标明的工程量是交易响应人投标报价的共同基础。交易发起人提供的工程量清单应结合交易响应人须知、合同条款技术标准和要求一起阅读理解。

16.投标报价方式

本工程项目采用下列  固定单价报价  种方式

交易响应人报价时应充分考虑施工期间的政策性风险和人工、材料、机械的市场风险。量的风险由发包人承担，价的风险由承包人承担，施工期间交易响应人所报单价不予调整。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

工程价款调整见第三章《建设工程施工合同》第三节《专用条款》第23条。

17.投标报价的计价方法

交易响应人应根据招标文件提供的工程量清单自主报价。

18招标控制价

18.1招标控制价是工程招标项目的最高限价，交易响应人的投标报价高于招标控制价的，其投标文件将按无效投标处理。

18.2招标控制价编制依据（交易响应人须知前附表第13项）。

19.投标报价编制要求

19.1采用工程量清单计价方式，交易响应人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

19.2投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与交易发起人提供的一致。

19.3工程量清单中交易响应人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

19.4投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。

19.5交易响应人应认真踏勘施工现场，考虑各种困难因素，如进出场道路情况、施工场地较小、二次搬运、高压线防护、现有建筑物及公共设施保护、施工噪音控制、临时停水、停电、成品保护、施工与办公教学同时等各种可能因素对工期和费用的影响，并在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。

19.6投标报价应根据交易响应人实际情况自主进行，并最大限度地满足招标文件的要求，但不得低于成本。应充分考虑市场风险和施工过程中可能发生的费用进行报价。

19.7由交易响应人自购的材料，须使用国产中档以上且符合国家标准要求的优等品，其规格、技术指标、质量等级详见工程量清单，同时必须满足相应技术规范或技术标准的要求。

19.8主要材料品牌推荐：交易发起人提出的主要材料品牌（详见工程量清单及说明）供交易响应人报价时选择，交易发起人给出的品牌规格、型号、要求等，交易响应人不得改变。交易发起人保留更换材料品牌、材料甲供、甲控乙供以及进一步细化推荐品牌的品名、代码、参数、产地的权利。本工程交易发起人已提出材料品牌、规格、型号及质量要求（详见清单及说明），施工过程中必须严格按要求使用材料。交易响应人在投标时应充分考虑该因素，合理报价。中标后不得以任何借口要求交易发起人更换材料或加价。本工程所选用建筑材料和装修材料必须符合（GB50325-2010）第1.0.5 条之规定。

19.9投标单位报价时，应充分考虑装饰装修施工过程中，需对墙体、梁、板等进行开洞和补洞产生的费用及对已完构件未及时预埋而产生的相关费用, 并列入投标报价。

19.10垃圾弃置及运距由各交易响应人根据现场实际情况自行考虑，不得放置于办公楼周边，并计入报价，竣工结算时不予调整。

19.11合同工期执行中标单位投标函中的工期，投标函中所填写的工期期限不能超过招标文件规定的工期期限；中标单位必须在约定工期内完成所有工程的施工。

- 投标文件的密封和递交

20.投标文件的密封与标志

20.1交易响应人应准备3份完整的投标文件，其中正本 1 份，副本 2 份，交易响应人可将投标文件统一密封或将正本和副本分别密封，并在封口处加盖交易响应人单位章。交易响应人在中标结果公示结束后两个工作日内提供壹套投标文件的清单大师、造价师3000、新点、赛德、神机妙算等造价软件支持的全套电子文件，用普通光盘或U盘刻录送至招标代理单位。

20.2可由交易响应人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，交易响应人未按上述规定提交的投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给交易响应人。

21.投标截止时间

交易响应人须在前附表第15项规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给交易发起人。

22.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，交易响应人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，交易响应人不得修改或撤回投标文件。

(六) 开标、评标和定标

23.本工程评标、定标办法采用下列  23.2  种方式

23.1合理低价法

23.2经评审的最低投标价法

23.3综合评估法

评标方法的具体做法参见第二章。

24.交易发起人按本须知前附表第16项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由交易响应人或者其推选的代表按招标文件第20条关于投标文件的密封与标志的规定检查投标文件的密封情况。经确认无误签字确认后（经确认无误签字确认后，不再接受交易响应人关于投标文件密封情况的异议或投诉），当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

25．评标委员会

评标由交易发起人依法组建的评标委员会负责。

26.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

27.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按无效标处理。

27.1 投标文件中的投标函未加盖交易响应人的公章；

27.2 投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

27.3 如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

27.4 交易响应人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

27.5 交易响应人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

27.6 除在投标截止时间前经交易发起人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；

27.7 组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；（本工程不接受联合体投标）

27.8 在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；（本工程不接受联合体投标）

27.9 联合体成员与资格审查确定的结果不一致的；（本工程不接受联合体投标）

27.10 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

27.11同一交易响应人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.12 与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

27.13 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

27.14 与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

27.15 未按招标文件要求提供投标保证金的；

27.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

27.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

27.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

27.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或交易发起人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

27.20投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

27.21不同交易响应人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

27.22 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

27.23 施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；（本工程无施工组织设计）

27.24 投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

27.25 投标文件投标函和已标价的工程量清单中的投标报价为手工填写（非电脑直接打印输出）的。

28.评标、定标工作在纪检部门的监督下由交易发起人或代理机构组织进行。

29.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，在纪委监督人员在场的情况下，可以书面形式要求交易响应人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，交易响应人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经交易响应人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，交易响应人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

30.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

31.投标报价可以四舍五入到“元”。

32.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，交易响应人对交易发起人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

33.评标工作完成后，中标结果公示的时间为一日。

（七）授予合同

34.交易发起人根据评标委员会推荐的中标候选人最终确定中标人，并在投标文件有效期内向中标人发出中标通知书。

35.交易发起人和中标人应当自中标通知书发出之日起7个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。交易发起人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

36. 履约担保

在签订合同前，中标人应按本须知前附表第17项规定的金额向交易发起人提交履约担保，担保的形式为现金支票。

37.若中标人不能按本须知第36条款的规定执行，交易发起人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给交易发起人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

38.中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经交易发起人同意。

# 第二章  评标办法

1.评标办法

本工程采用经评审的最低投标价法，投标文件应对招标文件提出的所有的实质性要求和条件做出实质性响应。评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件根据本章确定的评审量化因素和量化标准进行价格折算，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。经评审得分相同的中标候选人由交易发起人抽签确定。

2.评分标准

2.1初步评审标准

评标委员会审查每一个投标文件，根据初步评审标准对投标文件进行初步评审，对照第27条款，有一项不附合评审标准的，作无效标处理。

2.1.1形式评审标准：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 交易响应人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
| 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
| 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求 |
| 联合体交易响应人 | 不接受联合体投标 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |

2.1.2资格评审标准：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
| 资质等级 | 具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质 |
| 财务状况 | 良好，财产未被接管、未冻结、未破产 |
| 企业信誉 | 自2020年08月01日以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等六种违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；自2021年08月01日以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与交易发起人订立合同、拒不提供履约担保情形的； 2022年05月01日以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的； |
| 项目负责人资格 | 具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格 |
| 其他 | a.授权委托书。b.因新冠肺炎疫情影响，各地社保缴纳政策已发生变化，投标时不需提供社保缴纳查询情况，只须提供授权委托代理人、项目负责人的有效劳动合同，交易响应人承诺项目负责人和授权委托人为本单位正式员工，若提供与事实不符的承诺，按相关规定进行处理；项目负责人及授权委托人达到国家法定退休年龄或未达到国家法定退休年龄、但提前退休的，提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料和与交易响应人签订的有效劳务协议。c. 交易响应人未被“信用中国 ”网站列入失信被执行人”,提供查询截图。d. 交易响应人承诺书。 |

2.1.3响应性评审：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标范围 | 详见交易响应人须知前附表 |
| 工期 | 详见交易响应人须知前附表 |
| 工程质量 | 合格 |
| 投标有效期 | 递交投标文件截止之日起60日内 |
| 投标保证金 | 人民币1400元 |
| 权利义务 | 符合建设工程施工合同规定 |
| 已标价工程量清单 | 符合“工程量清单”给出的范围及数量 |
| 技术标准和要求 | 符合工程建设标准规定 |

2.2详细评审标准

2.2.1经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其商务部分作进一步评审。

2.2.2评标委员会发现交易响应人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该交易响应人做出书面说明并提供相应证明材料。交易响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料，由评标委员会认定该交易响应人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

2.2.3投标报价（满分100分）

以有效投标文件的最低评标价为评标基准价。评标价等于基准价的得满分；偏离基准价的相应扣减得分。

说明：

1.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价;

2.评标价相对评标基准价每正偏离 1%，扣减1.5分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

3.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

# 第三章  合同条款及格式

建设工程施工合同

（GF—2017—0201）

第一节   合同协议书

发包人(全称)：海安市城南实验小学

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就海安市城南实验小学大媒看城南红色主题长廊项目施工事项协商一致，订立本合同。

1.工程概况

工程概况：海安市城南实验小学大媒看城南红色主题长廊项目，石膏板、铝方通吊顶、踢脚线，具体详见工程量清单。

2.工程承包范围

属承包人施工承包范围：海安市城南实验小学大媒看城南红色主题长廊项目施工，工作内容包含但不限于石膏板、铝方通吊顶、踢脚线，具体详见工程量清单。

承包方式说明：本次施工招标的承包方式为规定承包范围的包工、包料、包质量、包工期、包安全及包施工管理的工程施工总承包方式

3.合同工期

合同工期总日历天数：10日历天。（具体开工时间以业主通知为准）

4.质量标准

工程质量标准：合格。

5.合同价款

金额(大写)：人民币（大写）             （¥          元）

本合同为一般计税。

6.组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标函及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）工程量清单

（8）工程报价单或预算书

6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。

7.本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

8.承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10.合同生效

合同订立时间：2022年   月   日

合同订立地点：海安市城南实验小学校园内

本合同双方约定：经双方签章且承包人缴纳履约保证金后生效。

发包人：(公章)                      承包人：(公章)

地址：                              地址：

法定代表人：（签字）                法定代表人：（签字）

委托代表人：                        委托代表人：

## 第二部分  通用合同条款

详见《建设工程施工合同》文本（GF-2017-0201）

## 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）发包人与承包人协商备忘、合同补充文件；（2）招标文件及其附件（含答疑）；（3）发包人认可的设计变更；（4）经发包人确认有效的工程签证单（发包人签字盖章后方可生效）；（5）承诺书（如有）。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《建筑工程安全生产管理条列》等。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范、强制性条款及省、市有关规定；建筑安装工程施工质量验收规范以及相关各专业施工质量验收规范。当标准互相矛盾时，以最新的为准。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及修改、补充文件；（4）本合同专用条款及其附件；（5）本合同通用条款；（6）投标书及其附件；（7）技术、规范及有关技术资料；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）发包人与监理人签订的本工程《委托监理合同》；（11）其他合同文件。

1.5 联络

1.5.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

#### 2.发包人

发包人代表：

姓    名：         ；职务：         ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使本合同约定的发包方的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。处理与协调工程施工中的重大问题及外部工作联系等事宜。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。施工过程中承包人不得因发包人前期手续而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。

本工程施工所需的水、电、电讯线路由承包人自行解决，并承担相应费用。

#### 3.承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：：承包人向发包人提供的资料，必须按照档案部门的要求进行编制。如承包人提供的竣工资料不合格，在规定时间内整改后仍不符合有关规定要求的，发包人可扣除履约保证金金额。

承包人需要提交的竣工资料套数： 4套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格之日算起28天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文件形式，竣工资料必须满足工程备案要求，送档案馆存档。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                          ；

身份证号：                          ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人对本工程施工和质量保修阶段的质量、安全、进度、造价，以及合同管理、信息管理、付款签证及工程签证、变更的认证及增加的工程量认证和施工现场的组织和实施、听从发包人和监理人的指挥，满足合同和招标文件要求 。

3.3 履约担保

承包人是否提供履约担保： 提供 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人提供的履约担保金额为中标价的2%；中标人在中标通知书发出后5日内足额提交履约保证金后根据招标文件要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。履约保证金在工程竣工验收合格后30日内退还（扣除相应罚金、违约金后），不计息。退还履约保证金时，必须同时提供：①竣工验收报告；②相关工程变更责任追究执行到位证明；③无违反廉政规定证明。

#### 4. 工程质量

4.1 质量要求

施工单位必须按照工程施工技术标准施工，不得偷工减料，若施工单位违反上述基本要求，一经发现，发包人有权要求承包人必须于合理期限内整改完毕，因此而产生的一切损失全部由承包人承担。

5.工期

工期为签订合同后的 30日历天内。（具体开工时间以业主通知为准）

5.1 开工

5.1.1 开工准备

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前发包人提供施工用水源及电源，水、电费用由承包人承担  。

5.2 工期延误

5.2.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

（1）因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期内通过竣工验收的，承包人每延期一天按合同价的万分之五计算违约金并在当期工程款支付中扣除，并赔偿给发包人造成的损失，同时因工期延误导致其他专业项目承包人工程损失的，其责任也全部由承包人承担；结算时若有人工调整的，延误期人工不予调整；（2）对发包人的分期进度计划如承包人不能按期完成将给予进度履约保证金进行赔偿。（3）承包人完工后28天内必须提交竣工验收报告，竣工验收时承包人必须确保一次性通过竣工“验收合格”。如不能达到一次性通过竣工“验收合格”，发包人将扣除承包人合同总价1%的违约金并责令承包人返工达到合格要求, 因此而产生的一切损失由承包人承担。

#### 6. 合同价格、计量与支付

6.1 合同价格形式：单价合同。

综合单价包含的风险范围：除下述风险范围内容可调整外，其余不可调整。

（1）工程量偏差；

（2）与招标清单项目特征描述不符；

（3）工程量清单缺项；

（4）工程变更；

（5）现场签证；

（6）暂列金额及暂估价；

（7）发承包人双方约定的其他调整事项；

（8）法律法规变化。

风险费用的计算方法： 承包人在投标报价时已经充分考虑，竣工结算时不作任何调整。

7.工程进度款支付

7.1.付款周期

关于付款周期的约定：承包人在完成本工程经验收合格后付至合同价的70%（工程款优先支付农民工工资），余款经审核且质保期满后一次性付清（保修金按国家规定无息返还）。

#### 8.竣工结算

8.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 见通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容： 依据通用条款。

8.2 竣工结算审核

（1）发包人和发包人委托的审计单位在收到承包人提交的工程结算资料齐全后12个月内完成全部工程结算的初审工作。如承包人结算资料不完整，从发包人要求承包人进行提交补充资料之日起七个工作日内，承包人仍未能按要求提交完整资料的，则审计时间顺延。如发现送审的结算书中有遗漏项目，承包人应通过发包人补送遗漏项目结算资料，依约审核。

（2）在审计期间，如承包人无正当理由不积极配合，则审计机构将出具的最终审计结果送达承包人，承包人在收到最终审计结果7个工作日内未提出异议，则视为承包人确认审价结果。

#### 9.缺陷责任期与保修

9.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 工程交工验收合格之日起24个月。

9.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。

9.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /    ；

（2）  3  %的工程款；

9.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

关于质量保证金的补充约定：发包人在质量保修期满后如无质量问题，将剩余的保修金（利息不计）返还承包人。质量保修期为：二年。

9.3保修

工程保修期：详见工程质量保修书。

9.3.1修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

#### 10. 违约

10.1 承包人违约

承包人违约的其他情形：1、在本工程中标后，因承包人自身的原因，未能实现合同工程质量标准，或工期进度严重脱节，或工程施工严重偷工减料并存在严重质量或安全隐患的，或发生重大社会影响的安全事故等情形时，发包人有权解除合同，并且以完成的有效工程量按50%计量结算，且由此带来的相关影响和社会法律责任概由承包人承担。

11.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向     /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地   人民法院起诉。

附件1：工程质量保修书；

附件2：建设工程廉政责任书

附件3：民工工资付款承诺书

附件4：施工单位安全承诺书

附件 1:质量保修书

工程质量保修书

发包人(全称)：海安市城南实验小学

承包人(全称)：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对海安市城南实验小学大媒看城南红色主题长廊项目签订工程质量保修书。

1.工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

2.质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）本工程为 2 年；

其他项目保修期限约定如下： 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3.质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人保证24小时内人员到场解决，否则发包人可指定其他单位进行修复，费用按实际费用的两倍在承包人的保修金中扣除。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，若承包人无法立即到达现场，发包人可在告知承包人后，自行安排修理，发生的费用按实结算从承包人的保修金中扣除。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4.保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。保修金在保修期满二年扣除因质量缺陷发生的维修费用后一次性付清。

5.其他

5.1. 双方约定的其他工程质量保修事项： /

5.2.本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                       承包人(公章)：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人(签字或盖章)：               委托代理人(签字或盖章)：

年  月　日　　　　　　　                年  月　日

附件2 ：廉政责任书

建设工程廉政责任书

发包人：海安市城南实验小学

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人： (公章)                                承包人： (公章)

法定地址：                                     法定地址：

法定代表人或其                                 法定代表人或其

委托代理人： (签字或盖章)                      委托代理人： (签字或盖章)

电话：                                         电话：

传真：                                         传真：

电子邮箱：                                     电子邮箱：

开户银行：                                     开户银行：

帐号：                                         帐号：

附件三：农民工工资承诺书

承 诺 书

海安市城南实验小学 ：

为诚信履行合同，维护社会稳定，我公司郑重承诺，我公司所承建的

工程的工程款优先用于足额支付民工工资，并保证本项目不会发生民工上访事件。若出现民工上访，每发生一次，我单位自愿承担5000元/人的违约金，违约金由贵中心从工程款中直接扣减。

特此承诺

承诺人签字：

单位盖章：

附件四：安全承诺书

海安施工单位安全承诺书

海安市城南实验小学 ：

为了更好地贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》，落实安全生产责任制和责任追究制，确保安全生产管理体系健康有序地运行，有效遏制各类重特大事故的发生，切实做好海安市城南实验小学大媒看城南红色主题长廊项目建设过程中的安全管理，我公司特向贵单位做出郑重承诺：

- 工伤事故；

  - 工伤死亡人数为“零”；

  - 重伤事故为“零”；

  - 轻伤事故频率控制在1．5‰以内；

  - 群伤3人及3人以上的事故为“零”；

  - 5000元以上的设备事故为“零”；

  - 500元以上的火灾事故为“零”；

  - 同等责任以上的交通事故为“零”或群伤10人（含10人）以上的事故为“零”；

  - 安全合格工地达100％；

  - 安全标准化工地达80％以上。

二、安全生产责任

- 积极建立我司项目部安全生产责任体系，健全安全生产责任制度和各项规章制度、操作规程，并严格执行；按规章建立安全生产管理组织，配备安全管理人员：

- 确保安全资金投入，满足安全生产条件。为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督其按规定佩戴、使用；全员依法参加工伤保险，为从业人员交纳保险费；

- 按资质承接相应的工程项目，按要求办理安全报监手续，服从建设单位和监理单位安全管理，切实做好安全管理工作；认真清理整顿，排查事故隐患，努力巩固安全生产成果和提高安全生产条件；

- 坚决做到建立以法定代表人为第一责任人的安全生产管理组织，层层落实安全生产责任制，与班组、工人、各分包单位、各材料运输单位层层签订安全协议；加强工人安全生产“三级教育”工作，坚持持证上岗制度，杜绝“三违”现象；

- 严格执行国家、省、市、县的有关法律、法规、规定、规范、制度、文件，自觉服从职能部门、监督机构的管理和检查，对存在的安全隐患及时认真的进行整改，坚持每道工序施工进行三级安全交底，坚持每月安全检查制度，并形成书面记录，存档备查；

- 对建筑材料、构件、料具、易燃易爆物品，坚持分类存放；堆放整齐有序；施工作业区、办公区、生活区严格实行分区管理，做到文明施工；

- 积极做好符合基础设施工程建设特点要求的安全防护防范工作；施工现场使用的防护用品保证具有“三证”；施工现场安全警示牌张挂及时、规范，符合国家相关规定；

- 坚决执行起重挖掘机械等大型设备进场登记备案制度和强制淘汰制度，严格按操作规程操作，对有故障和性能不稳定的机械设备，坚决不予投运；人机交叉作业必须加强施工现场指挥监管，杜绝机械伤人，着力加强施工运输安全管理，保证人员道路、场地运输安全；

- 脚手架搭设严格按照规范要求搭设，市政工程基槽开挖施工要按规范放坡、支撑，防止塌方伤人；切实做好各类杆线、地下管线保护工作；

- 确保施工用电安全，做到“一机一闸一保护”；加强综合治理，确保用电、饮食、交通运输安全；

- 根据《江苏省安全生产条例》和市政府2022年安全生产工作意见以有关文件规定，足额缴纳安全生产风险抵押金；

- 坚持事故申报制度，单位发生安全生产事故，按规定程序及时向相关主管部门报告，立即组织相关人员进行抢救及事故处理工作，坚持“四不放过”原则，对重大事故责任者将按照有关法律、法规，追究有关人员的行政责任、经济责任和刑事责任。

以上承诺将成为约束本单位施工行为的重要合同条件，本单位将切实履行，如有违反，愿负全部责任，并无条件接受相应处罚。

承诺单位：

法定代表人：                     承诺时间：

# 第四章  工程建设标准

一、工程采用的计价规范

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、与工程量清单计价规范配套的工程量计算规范；

二、本工程采用的技术规范

1.国家、地方、行业现行的建设工程强制性条文、其他规范和标准；

2.国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准

三、本工程对施工工艺的特殊要求

详见招标文件和工程量清单

# 第五章  图纸、技术资料及附件

# 第六章  工程量清单

（详见本项目招标公告附件）

# 第七章  投标文件格式

（附表只要列明投标文件格式即可）

（封面）             工程

施工投标文件

交易响应人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日   期：        年     月     日

## 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (交易响应人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

交易响应人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

## 二、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (交易响应人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                       (交易发起人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：           性别：                年龄：

身份证号码：                                  职务：

交易响应人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

授权日期：    年    月    日

## 三、投  标  函

：

(一)根据已收到的                                  工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)          （小写：        ）的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在      天内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到                    。

(四)我单位金额为人民币     元的投标保证金已按招标文件要求缴纳。

(五) 如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价  2  ％的现金支票作为履约担保。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

交易响应人(盖法人章)：

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

## 四、已标价的工程量清单

一、说  明

1.工程量清单列明的项目及工程量投标报价的依据，不得修改。结算时以监理和业主签证的工程量和中标单价结算。如有变更，按招标文件有关合同条款进行结算。

2.除非合同另有规定，所有标价的工程量清单中标明的单价和总价，应包括完成项目工程所有的机械费、材料费、人工费、管理费、临时工程设施（已单列的除外）、维护费、所有税款、利润以及合同明示或暗示的一切风险、责任及义务等全部费用。

3.无论数量是否标明，有标价的工程量清单的每一项目均须填入单价和总价。承包人没有填写单价和总价的项目，其费用视为已分配在相关工程项目的单价和总价中。

4.在有标价的工程量清单所列的各项目中，应计入符合合同规定的全部费用。未列的项目，其费用视为已分配在相关工程项目的单价和合价中。

5.对于工程施工和材料的一般要求或说明已在合同条款和技术条款内写明。给工程量清单各项目标价前，须参阅合同条款和技术条款的有关部分。

6.用于支付已完成工程的计量方法和支付，应符合技术条款的规定。

7.工程量清单中的任何算术性错误，业主将按下述原则进行调整，并依此修改交易响应人的最终报价：

（1）如果用数额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

（2）当单价与数量的乘积与总价不一致时，通常以标出的单价为准，除业主认为有明显的小数点错位，此时应以标出的总价为准，并修改单价。

8.已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写，应至少包括下列内容：

# 工程量清单格式

（详见本项目招标公告附件）

## 五、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 六、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目工程师 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |

七、资格证明材料

(1)企业法人营业执照，(2)企业资质证书，(3)项目负责人资格证书，(4) 企业安全生产许可证、项目负责人安全生产考核合格证书（B证），(5)授权委托代理人、项目负责人与交易响应人签订的有效劳动合同且交易响应人须承诺授权委托代理人和项目负责人为本单位正式员工，若提供与事实不符的承诺，按相关规定进行处理。（资格后审时需提供上述材料复印件加盖红章）。（6）“交易响应人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人”。提供网站截图并加盖公章。(资格后审时提供上述材料复印件并加盖法人单位红章)

八、交易响应人承诺书

为加强公共资源交易活动中的廉政建设，进一步规范公共资源交易市场，防止发生违法违纪行为，落实公开、公平、公正、诚信的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本交易响应人特作如下承诺：

1、本交易响应人信用状况符合《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办〔2018〕23号）的要求。

2、不向交易发起人、招标代理机构及其他交易响应人行贿、串通，搞假招标、陪标、围标、串标。

3、不向评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

4、不向招标投标采购监管人员送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

5、不给责任人的违法违章行为说情、解脱。

6、承诺项目负责人和授权委托人为本单位正式员工，若提供与事实不符的承诺，按相关规定进行处理。

如出现上述行为，本交易响应人自愿承担相关责任，接受公共资源交易监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。

单位：（公章）        法定代表人（授权代表）签字：

本次投标项目：

年    月     日